From: G177

Version 1.3

TEST PLAN

2026

Document Versions

| Version | Date | Author | Changes |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 09.04.2026 | Yershova Natalіа | Creating document, Description, About application, Purpose, References, Functional requirements |
| 1.1 | 11.04.2026 | Zubkova Olexandra | Release scope, Time frame, Milestones |
| 1.2 | 13.04.2026 | Kasyanenko Kyrylo | Description and timing of the sprints; Schedule, when and which tasks will be delivered to us, in which sprint; Entry testing criteria; Exit testing criteria |
| 1.3 | 15.04.2026 | Kotkov Bohdan | Risks; General information about testing; Invariants; Resources |

Table of Content

TEST PLAN

Document Versions…………………………………………………………….1

Table of Content………………………………………………………………..2

Description……………………………………………………………………..3

About application………………………………………………………………3

Purpose…………………………………………………………………………3

References……………………………………………………………………...4

Functional requirements:……………………………………………………….5

1. Вимоги до системи…………………………………………….…..5

2. Функціональні вимоги до ListBoxer версії 1.89……………....…5

Release scope:………………………………………………………………….8

In scope……...………………………………..…………..……...…...8

Out of scope……...……………………………………..……..…...…9

Time frame……………………………………………………………………11

Milestones……………………………………………………………….…….12

Description and timing of the sprints…………………………………………14

Schedule, when and which tasks will be delivered to us, in which sprint…….15

Entry testing criteria…………………………………………………………..17

Exit testing criteria……………………………………………………………18

Risks…………………………………………………………………………..19

General information about testing…………………………………………….21

Invariants……………………………………………………………………...23

Resources……………………………………………………………………...25

Description

Test plan визначає стратегію, обсяг робіт, необхідні ресурси та графік проведення всіх заходів із забезпечення якості застосунку ListBoxer. Головною метою тестування є підтвердження повної відповідності продукту технічним вимогам, виявлення дефектів на ранніх стадіях та надання об’єктивної інформації про стан ПЗ для прийняття рішення щодо його релізу. Команда фокусується на тестуванні функціональності, надійності та зручності використання застосунку.

Процес тестування базується на мануальних методах «black-box», аналізі граничних значень, розбитті на еквівалентні класи та регресійних перевірках із використанням Jira для трекінгу дефектів і Google Workspace для документування. Результатом виконання плану стане Test Summary Report — фінальний артефакт, що консолідує результати верифікації, статистику виконання тестів та оцінку критичних ризиків для обґрунтованого випуску продукту.

About application

ListBoxer — це програмне забезпечення, призначене для менеджмента та автоматизованого впорядкування масивів даних. Функціонал застосунку дозволяє формувати універсальні алфавітно-цифрові списки, використовуючи три основні режими обробки: алфавітний, числовий та змішаний. Продукт підтримує повний цикл операцій з даними (створення, редагування, збереження та видалення), а також забезпечує гнучкість управління через систему користувацьких фільтрів та інтуїтивний інтерфейс. Ефективність інструменту базується на поєднанні точності алгоритмів сортування та можливості адаптації налаштувань під конкретні завдання користувача.

Purpose

Команда тестувальників G177 реалізує комплексну стратегію тестування застосунку ListBoxer, де пріоритетним напрямком є тестування функціональності для підтвердження повної відповідності продукту технічним вимогам. Особлива увага приділяється верифікації бізнес-логіки: коректності створення, модифікації та видалення даних, а також точності алгоритмів алфавітного, цифрового та змішаного сортування в різних режимах. Окрім функціонального аспекту, програма підлягає перевірці за критеріями надійності (стійкість до помилок введення), зручності використання (ергономіка інтерфейсу) та портативності (коректність роботи в різних системних оточеннях).

Для забезпечення високої ефективності процесів команда використовує Jira як основний інструмент для управління тестовою стратегією, написання сценаріїв та адміністрування дефектів. Документальний супровід проєкту здійснюється через Google Workspace, що дозволяє команді підтримувати актуальність тестових артефактів у реальному часі, забезпечувати прозорість звітності та гарантувати випуск стабільного програмного продукту.

References

| Приклад документації | TestPlan_G161.pdf |
| --- | --- |
| Інформація про Jira | https://uk.wikipedia.org/wiki/Jira |
| Вимоги до ListBoxer 1.89 | ListBoxer_requerments.docx |
| Оптимізація планувального процесу | Sprint Planning & 5 Useful Tips on How to Run it |
| Штучний інтелект | Gemini, NotebookLM |

Functional requirements

1. Вимоги до системи

1.1. Тип операційної системи: Windows XP SP2;

1.2. Мінімальні вимоги до системи:

- Процесор - Intel Celeron 440 @ 1.00 GHz, - ОЗУ - 1 Гб;

- Відеоадаптер – 64;

- Мінімальний обсяг вільного місця на диску 100 Кб;

2. Функціональні вимоги до ListBoxer версії 1.89

2.1. Основні функції:

- Створювати універсальні алфавітно-цифрові списки;

- Модифікувати списки;

- Зберігати списки у вигляді файлів на диску;

- Відкривати списки;

- Видаляти списки;

2.2. Режими роботи:

- Алфавітний:

- Тип даних: букви (верхній, нижній регістр, латиниця);

- Довжина рядка (1-8);

- Активація режиму сheckbox “Alphabetic”;

- Введення інших символів у цьому режимі не дозволяється;

- Цифровий:

- Тип даних: цифри;

- Діапазон даних від 0 до 9999;

- Активація режиму сheckbox “Numeric”;

- Змішаний:

- Тип даних: букви (верхній, нижній регістр, латиниця) і цифри (від 0 до 9999);

- Активація режиму сheckbox “Numeric” и “Alphabetic” одночасно;

2.3. Елементи управління:

- Кнопки:

- Кнопка “Clear List” для видалення всієї введеної інформації;

- Кнопка “Add to List” для перенесення інформації з поля введення в

списку;

- Option buttons (обʼєднані в групу “Sort Order”, призначені для вибору порядку сортування):

- Option button «Ascending» (по зростанню);

- Option button «Descending» (по спаданню);

- Checkboxes (обʼєднані в групу “Symbols”, призначені для вибору режиму роботи):

- Checkbox “Alphabetic” (алфавітний режим);

- Checkbox “Numeric”(цифровий режим);

2.4. Управління відображенням введеної інформації (фільтри):

- Доступність фільтрів (передумова: активація одного з трьох режимів роботи);

- Типи фільтрів залежно від режиму роботи:

- Алфавітний: «<none>», «All», «a-m » и «n-z»;

- Цифровий: «<none>», «All», «0-100», «101-200», «201-300» и

«301-9999»;

- Змішаний: доступні всі фільтри;

- Фільтр «<none>» блокує відображення інформації у списку у

будь-якому з режимів;

- Фільтр «All» дозволяє відобразити у списку всю інформацію

відповідно до вибраного режиму;

- Фільтр «a-m » відображає рядки у вказаному діапазоні, початкова літера яких потрапляє у заданий фільтром діапазон;

- Фільтр «n-z» відображає рядки у вказаному діапазоні, початкова літера яких потрапляє у заданий фільтром діапазон;

2.5. Сортування інформації,яка відображена в списках:

- За зростанням (активація option button «Ascending»);

- За спаданням (активація option button «Descending»);

- Числа в переліку сортуються як символьні рядки;

2.6. Додавання рядку в список:

- Натискання кнопки “Add to List”;

- Натискання клавіші ENTER;

2.7. Видалення інформації (в будь-який момент видалити всю введену

інформацію)

2.8. Відміна останньої дії (в будь-який момент за допомогою команди “Undo” в меню “Edit”)

2.9. Контекстна довідка (передбачений виклик контекстної довідки для кожного елемента управління)

2.10. Виклик опису програми (через меню “Help”)

2.11. Гарячі клавіші:

- Open Ctrl+O;

- Save as Ctrl+S;

- Exit Ctrl +Q;

- Copy Ctrl +C;

- Cut Ctrl +X;

- Paste Ctrl +V;

- Undo Ctrl +Z;

- Close Alt+ F4;

- Контекстне меню F1.

Release scope

In scope

Оновлення системних вимог:

●  Підтримка операційної системи Windows XP SP2.

●  Мінімальні вимоги до системи: Процесор Intel Celeron 440 @ 1.00 GHz, ОЗУ 1 Гб,

Відеоадаптер – 64, Мінімальний обсяг вільного місця на диску 100 Кб.

Основні функції:

●  Створення універсальних алфавітно-цифрових списків.

●  Модифікація списків.

●  Зберігання списків у вигляді файлів на диску.

●  Відкриття та видалення списків.

Режими роботи:

● Алфавітний режим.

● Цифровий режим.

● Змішаний режим.

Елементи управління:

●  Кнопки "Clear List" та "Add to List".

●  Option buttons для вибору порядку сортування.

●  Checkboxes для вибору режиму роботи.

Управління відображенням інформації (фільтри):

●  Фільтри в залежності від режиму роботи (Алфавітний, Цифровий, Змішаний).

Сортування інформації в списках:

●  За зростанням або за спаданням.

Додавання та видалення рядків в списку:

●  Натискання кнопок "Add to List" та "Clear List".

Управління за допомогою гарячих клавіш:

● Опції відкриття, збереження, виходу та інші.

Контекстна довідка та опис програми:

●  Забезпечення контекстної довідки для кожного елемента управління.

●  Можливість виклику опису програми через меню "Help".

Гарячі клавіші та контекстне меню:

●  Визначення гарячих клавіш та включення контекстного меню.

Out scope

Інтеграція з зовнішніми сервісами:

●  Інтеграція з хмарними сховищами типу Google Drive або Dropbox для

автоматичного зберігання списків.

Мобільна версія програми:

●  Розробка версії програми для мобільних платформ, таких як Android або iOS.

Розширена кастомізація інтерфейсу користувача:

●  Можливість повної налаштування зовнішнього вигляду програми користувачем (шрифти, колір, розімір)

.

Підтримка додаткових мов інтерфейсу:

●  Крім англійської, інші мовні локалізації не додані.

Розширені функції безпеки:

●  Такі як двофакторна автентифікація або шифрування даних на стороні клієнта.

Автоматичне оновлення програми:

●  Функція, що дозволяє програмі автоматично оновлюватися до останньої версії.

Підтримка інших операційних систем:

●  Крім зазначеної підтримки Windows XP SP2, підтримка інших ОС (наприклад, Linux,macOS) не входить до поточного релізу.

Розширені аналітичні інструменти:

●  Можливості для продвинутого аналізу даних списків, такі як статистика

використання або візуалізація даних.

Time frame

| Назва пункту | Часовий проміжок |
| --- | --- |
| 1. Оновлення системних вимог | 3 години |
| 2. Основні функції | 2 години |
| 3. Режими роботи | 3 години |
| 4. Елементи управління | 2 години |
| 5. Управління відображенням інформації (фільтри) | 4 години |
| 6. Сортування інформації у списках | 4 години |
| 7. Додавання та видалення рядків в списку | 1 години |
| 8. Управління за допомогою гарячих клавіш | 1 години |
| 9. Контекстна довідка та опис програми | 4 години |
| 10. Гарячі клавіши та контекстне меню | 3 години |
| 11. Додаткові можливості | 3 години |
| 12. Тестування та QA | 7 години |
| 13. Документація | 6 години |

Milestones

| Етап | Опис |
| --- | --- |
| Basic Structure and Interface | Розробка основної структури застосунку. Створення базового інтерфейсу користувача. |
| List Creation and Modification | Реалізація можливості створення алфавітно-цифрових списків. Додавання можливості модифікації списків. |
| Save and Open Functionality | Додавання можливості зберігання створених списків на диск. Реалізація функції відкриття раніше збережених списків. |
| Sorting Functionality | Розробка алгоритму сортування для чисел та значень. Додавання інтерфейсу для вибору порядку сортування (за зростанням, за спаданням). |
| Modes of Operation | Реалізація режимів роботи: алфавітний, цифровий, змішаний. Включення можливості вибору режимів через checkbox. |
| Buttons and Hotkeys | Розробка кнопок "Clear List" та "Add to List". Визначення гарячих клавіш для основних функцій (відкриття, збереження, сортування тощо). |
| Filters | Додавання фільтрів для кожного режиму роботи. Реалізація можливості використання фільтрів для відображення певного діапазону даних у списку. |
| Feature Freeze | Розробники більше не пишуть код по нових фічах (фіча — окрема функція або можливість, яку програма або додаток може виконувати), окрім як виправляють баги. Тобто, розробка нового функціоналу закінчена повністю. |
| Code Freeze | Розробники повністю закінчили писати код. Тестувальникам віддають продукт на тестування, який більше змінюватися не буде. |
| Point of no Return | Точка, в якій повернутися назад не можна. |
| Testing and Bug Fixes | Проведення системних та функціональних тестів. Виправлення помилок та усунення недоліків. |
| Documentation and Contextual Help | Оновлення документації для користувачів та розробників. Додавання контекстної довідки для кожного елемента управління. |
| Optimization and Release Preparation | Оптимізація коду та покращення продуктивності. Підготовка до релізу, включаючи стабільну версію застосунку. |
| Release Candidate Build | Версія, яка вже є кандидатом на те, щоб її встановили клієнти. Ще називається Gold Build. Це білд, в якому вже немає помилок. |
| Release Candidate Tested | Реліз віддається для тестування замовнику. |
| Acceptance Testing | Замовник тестує продукт. |
| Release | Реліз продукту. Продукт повністю готовий. |

Description and timing of the sprints

Спринт 1: Планування та налаштування

Опис: технічна підготовка середовища, аналіз документації, декомпозиція та оцінка майбутніх завдань.

Часові рамки: 1-ий тиждень

Спринт 2: Реалізація основної функціональності

Опис: Розробка та впровадження основної функціональності програми. Створення механізмів для відкриття, редагування записів та збереження змін у списках елементів.

Часові рамки: 2-ий тиждень

Спринт 3: Вдосконалення інтерфейсу

Опис: Оновлення інтерфейсу та покращення досвіду користувача: впровадження UI-правок та оптимізація механізмів взаємодії з продуктом.

Часові рамки: 3-ій тиждень

Спринт 4: Тестування та виправлення помилок

Опис: Комплексне тестування та налагодження: виявлення багів, їх виправлення та фінальна оптимізація програмного рішення.

Часові рамки: 4-ий тиждень
Спринт 5: Завершення та підготовка до випуску

Опис: Підготовка до релізу: фіналізація функціоналу, оформлення технічної документації та запуск першої ітерації програми.

Часові рамки: 5-ий тиждень

When and which tasks will be delivered to us, in which sprint

Спринт 1: Планування та налаштування (1-ий тиждень)

- Планування функціоналу на основі оцінки технічних вимог.

- Конфігурація Dev-середовища та встановлення необхідного ПЗ.

- Агрегація та аналіз користувацьких очікувань.

Спринт 2: Реалізація основної функціональності (2-ий тиждень)

- Розробка UI-компонента для виведення списку елементів.

- Реалізація базових операцій керування даними (додавання, редагування, видалення).

- Налаштування роботи з файлами: забезпечення збереження та зчитування поточної інформації.

Спринт 3: Вдосконалення інтерфейсу(3-ий тиждень)

- Ітераційне покращення інтерфейсу на основі фідбеку.

- Оптимізація користувацького шляху: впровадження системи підказок та інтерактивної допомоги.

Спринт 4: Тестування та виправлення помилок (4-ий тиждень)

- Проведення комбінованого тестування: реалізація мануальних сценаріїв та запуск автотестів.

- Дебагінг та стабілізація: ідентифікація дефектів та їх оперативне усунення.

- Підвищення продуктивності системи на основі аналізу результатів перевірок.

Спринт 5: Завершення та підготовка до випуску (5-ий тиждень)

- Фінальна верифікація: проведення контрольних тестів для підтвердження стабільності системи.

- Формування технічного супроводу: створення посібників для користувачів та актуалізація документації для розробників.

- Реліз-менеджмент: підготовка складального пакета (build) для офіційного випуску версії 1.0.

Entry testing criteria

- Наявність вимог, щоб тестувальнику було зрозуміло, як працює система.

- Всі необхідні функціональні та нефункціональні вимоги реалізовані та перевірені розробниками. Код готовий для тестування.

- Тестове середовище налаштоване та готове для виконання тестів. Це включає в себе установку необхідного програмного забезпечення.

- Тест-кейси та чек-лист розроблені та готові до виконання. Це включає в себе як функціональні, так і нефункціональні тести.

- Визначено, який обсяг тестування потрібно провести та скільки ресурсів це потребує.

- Критичні помилки або проблеми, які можуть перешкоджати виконанню тестів, виправлені або ізольовані перед початком тестування.

- Зацікавлені сторони, такі як замовник, керівництво проекту або інші зацікавлені особи, схвалили готовність до початку тестування.

Exit testing criteria

- Всі вимоги, зазначені у специфікації, були успішно перевірені та протестовані.

- Всі визначені в документації функції та можливості програмного забезпечення працюють правильно і без помилок.

- Всі звіти та виведення інформації відображаються коректно і відповідають вимогам користувача.

- Всі процедури відновлення даних та резервного копіювання успішно виконані та протестовані.

- Всі аспекти використання графічного інтерфейсу (GUI) відповідають специфікаціям та є інтуїтивно зрозумілими для користувачів.

- Продуктивність програмного забезпечення задовольняє потреби користувачів і відповідає зазначеним у вимогах показникам.

- Всі повідомлення про помилки або попередження коректно відображаються та містять зрозумілу інформацію для користувачів.

- Усі документи та ресурси, пов'язані з програмним забезпеченням, були відповідно оновлені та документовані.

- Всі регулярні та автоматизовані завдання підтримки та адміністрування працюють належним чином.

- Усі інструкції користувача та документація знаходяться в актуальному стані та легко доступні.

- Програмне забезпечення успішно проходить всі процедури різних видів тестування (функціонального, нефункціонального, відмовостійкості тощо).

- Під час процесу тестування були вирішені всі супутні проблеми, що виникли під час розробки програмного забезпечення.

Risks

Під час тестування ListBoxer на якість результатів тестування, повноту покриття та рішення про випуск можуть впливати такі ризики:

- Неоднозначність та неповнота вимог.

Деякі вимоги описують наявність функцій, але не визначають повністю очікувану поведінку в усіх сценаріях. Це особливо актуально для контекстної довідки та гарячих клавіш, де вказано тригер, але детальний очікуваний результат не завжди формалізовано. Це може призвести до суб’єктивної інтерпретації результатів «Pass/Fail».

- Невідповідність версій у документації проєкту.

У плані тестування вказано версію ListBoxer 1.89, тоді як у документі з вимогами зазначено версію List Boxer 1.98. Це створює ризик перевірки різних функціональних можливостей на основі різних базових версій і може призвести до того, що дефекти або результати тестування будуть пов’язані з неправильною версією

- Обмежена доступність середовища.

У вимогах як цільове середовище визначено Windows XP SP2 та мінімальні апаратні характеристики. Якщо тестування проводиться на новішій ОС або на апаратному забезпеченні, яке не є репрезентативним, деякі дефекти, пов’язані з сумісністю, запуском або стабільністю, можуть залишитися невиявленими.

- Ризик втрати або пошкодження даних.

Такі функції, як «Save», «Open», «Clear List» та «Undo», безпосередньо впливають на дані користувача. Недоліки в цих сферах можуть призвести до часткової втрати введених елементів, неправильного відновлення стану або невідповідності вмісту списку після виконання дій.

- Ризик прихованих логічних помилок у фільтруванні та сортуванні.

Програма підтримує кілька режимів роботи, декілька фільтрів, сортування за зростанням/спаданням та символьне сортування чисел. Помилки можуть виникати лише при певних комбінаціях режиму, фільтра та порядку сортування, особливо в змішаному режимі.

- Обмеження за часом та ресурсами.

Обмежений час на тестування може призвести до зменшення глибини регресійного, граничного та негативного тестування, особливо у випадку рідко використовуваних сценаріїв, таких як некоректні вхідні дані, багаторазові цикли відкриття/збереження або конфлікти гарячих клавіш.

- Залежність від усунення дефектів розробниками.

Якщо критичні проблеми не будуть усунені вчасно, частина запланованого обсягу тестування може бути заблокована, що може вплинути на критерії завершення та готовність до релізу.

Щоб зменшити перелічені ризики, команда повинна проводити аналіз вимог, забезпечувати покриття тестами з урахуванням пріоритетів, повторно тестувати після виправлення помилок, проводити регресійне тестування критичних потоків та окрему валідацію цільового середовища.

General information about testing

Тестування програми ListBoxer проводиться з метою перевірки відповідності продукту задокументованим вимогам та його готовності до випуску з точки зору якості. Головною метою тестування є підтвердження правильності реалізації функціональних можливостей, виявлення дефектів на ранній стадії та надання об’єктивної інформації про поточний стан продукту для прийняття рішення щодо його випуску. Це відповідає заявленій меті та обсягу проекту.

Тестування буде проводитися переважно у формі мануального тестування «black-box testing» на основі специфікації вимог, чеклісту, тест кейсів та баг репортів. Основна увага під час тестування приділятиметься:

- перевірка основних функцій програми;

- перевірка всіх трьох режимів роботи: алфавітного, цифрового та змішаного;

- перевірка елементів інтерфейсу користувача, таких як «Add to List», «Clear List», елементи сортування та чекбокси вибору режиму;

- перевірка роботи фільтра залежно від обраного режиму;

- перевірка роботи сортування за зростанням та спаданням;

- перевірка таких дій, як додавання, очищення, скасування, відкриття та збереження даних;

- перевірка контекстної довідки, опису програми та комбінацій клавіш

Планується проведення таких видів і методів тестування:

- тестування на наявність помилок у наданому білду;

- функціональне тестування;

- негативне тестування;

- тестування граничних значень;

- розбиття на еквівалентні класи;

- дослідницьке тестування;

- повторне тестування виправлених дефектів;

- регресійне тестування;

Усі виявлені дефекти записуються в Jira. Документація з тестування та супутні матеріали проєкту зберігаються в Google Workspace, що забезпечує прозорість, простежуваність та співпрацю в команді.

Invariants

Наведені нижче інваріанти — це стабільні умови та бізнес-правила, які повинні виконуватися під час тестування незалежно від тестового сценарію, набору даних або послідовності дій:

- Програма повинна працювати безперебійно і не виходити з ладу під час виконання користувачем допустимих дій.

- Вибраний режим визначає правила введення даних:

- у режимі «Alphabetic» допускаються лише латинські літери, а довжина рядка повинна становити від 1 до 8 символів;

- у режимі «Числовий» допускаються лише цифри в діапазоні від 0 до 9999;

- У змішаному режимі дозволено використовувати літери та цифри відповідно до встановлених правил.

- Сортування змінює лише порядок відображення елементів і не повинно призводити до створення, видалення або зміни фактичних даних у списку.

- Фільтрування впливає лише на видимість даних відповідно до активного режиму та обраного фільтра і не повинно фізично видаляти елементи списку.

- Функція «Clear List» повинна видалити всі елементи, що наразі знаходяться у списку, з активного стану списку.

- Функція «Undo» повинна скасовувати лише останню виконану дію і не повинна змінювати дані списку, що не мають до неї відношення.

- Збереження та відкриття списку має забезпечувати цілісність даних: елементи, порядок та збережений вміст не повинні пошкоджуватися після операцій з файлами.

- Контекстна довідка та гарячі клавіші повинні виконувати призначені їм дії, не спричиняючи пошкодження даних, зависання інтерфейсу або несподіваного завершення роботи програми.

- Робота програми повинна відповідати визначеному цільовому середовищу та системним обмеженням.

Ці інваріанти використовуються як базові умови для оцінки результатів випробувань та визначення того, чи є спостережувана поведінка прийнятною.

Resources

Для тестування додатка ListBoxer необхідні такі ресурси:

- Тестувальники — для виконання тест кейсів, чеклістів та репорту коли знайдені дефекти.

- Application build — вимоги, тест план, чекліст, тест кейси і баг репорти.

- Test environment — комп’ютер або ноутбук з операційною системою, необхідною для запуску програми.

- Jira — для відстеження дефектів та управління тестуванням.

- Google Workspace — для зберігання та обміну проектною документацією.

- Тестові дані — правильні та неправильні значення вхідних даних для перевірки поведінки додатка.

Цього набору ресурсів достатньо для проведення запланованого функціонального та нефункціонального тестування додатка.